CALENDARIO DE ACTIVIDADES **WorkAlert**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA | ENTREGA/FUNCIÓN | DESCRIPCIÓN | ENCARGADO(S) |
| 05 marzo | Interfaz y Login | \*Primera vista del programa, se mostrará la ventana principal y se podrá hacer login a EnLinea2 | >Martin  >Jonatan |
| 15 marzo | Abstracción y respaldo de datos | \*Se guardarán los datos del usuario, es decir, las fechas de las actividades próximas así como su descripción( si es una tarea o examen). | >Antonio  >Adrian |
| 20 marzo | Inicio automático | \*Se iniciará la aplicación junto con el sistema operativo  \*Se logeará automáticamente el usuario | >Martin  >Antonio |
| 22 marzo | Entrega Parcial I | \*Se podrá acceder a EnLinea2  \*Los datos estarán respaldados  \*La aplicación de iniciará automáticamente con el sistema | >GENERAL |
| 25 marzo | Intermitencia | \*Se verificará cada determinado tiempo si ha habido algún cambio en los datos del usuario(fechas o actividades) y se ser así se guardarán los nuevos datos | >Adrian  >Jonatan |
| 01 abril | Calendarización | \*Se guardaran en orden cronológico las actividades y se resaltarán con un color específico dependiendo del tipo de evento y su proximidad | >Adrian  >Antonio |
| 09 abril | Notificaciones | \*En caso de ocurrir alguna modificación en algún evento se mostrará una notificación en pantalla  \*De igual forma se mostrara una notificación cuando este cerca alguna fecha de entrega y/o examen | >Martin  >Jonatan |
| 12 abril | Entrega Parcial II | \*Se muestra la calendarización  \*Se actualizan los datos  \*Se muestran las notificaciones | >GENERAL |
| 18 abril | Listado | \*Se mostrará una lista desplegable con las tareas/exámenes/proyectos organizados por curso | >Martin  >Adrian |
| 24 abril | Configuración | \*Se implementará la opción de configuración para la aplicación(el inicio automático, las notificaciones, el borrado de cuenta ) | >Antonio  >Jonatan |
| 26 abril | ***Entrega Parcial III*** | \*Existe la lista ordenada de actividades por cursos  \*El usuario puede configurar la aplicación a sus necesidades | >GENERAL |
| 27 abril | Pruebas finales con usuarios reales | \*Se les brinda el software a 10 alumnos para testeo final | >GENERAL |
| 30 abril | Entrega Final | \*Proyecto terminado | >GENERAL |

**Porcentajes:**

\*\*\* Para esta primera entrega :

>>Martin 30% (Requerimientos, casos, escenario, diagrama de usos y revisión general)

>>Antonio 25%(Requerimientos, casos; escenario, y diagrama de usos)

>>Adrian 22%(Bitácora y presentación)

>>Jonatan 23%(Calendario de actividades)